CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADOR - DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS:
ASTROMACHINE

Guilherme da Silva Serafim: 1143043623
Gustavo Magalhães Prada de Castro: 1142536492

São Paulo – 2026

# Sumário

(Atualize o sumário no Word: clique com botão direito → Atualizar campo, ou selecione tudo com Ctrl+A e pressione F9)

1. Introdução ............................................... 4

1.1. Visão do Produto (Product Vision) ................... 4

1.2. Escopo do Projeto ................................... 4

2. Desenvolvimento do Projeto ............................... 5

2.1 MVP – Produto Mínimo Viável .......................... 5

2.2 Estruturação do Planejamento Ágil .................... 5

2.3 Pesquisa de Mercado e Design de Interface ............ 6

2.4 História do Usuário .................................. 7

2.5 Definição de Pronto .................................. 7

2.6 Roadmap do Projeto ................................... 7

2.7 Stakeholders ......................................... 8

2.8 Configuração do Ambiente e Interface Inicial ......... 9

2.9 Modelagem e Estrutura do Banco de Dados .............. 10

2.10 Monitoramento e Sprint Review ....................... 12

2.11 Análise e Mitigação de Riscos ....................... 14

3. Conclusão ................................................ 16

4. Bibliografia ............................................. 16

# 1. Introdução

## 1.1. Visão do Produto (Product Vision)

1.1.1 Nome do Projeto

AstroMachine

1.1.2 Problema a Ser Resolvido

Entusiastas de hardware e astronomia não encontram no mercado opções de computadores que unam performance técnica a uma estética personalizada (pintura, gravura e iluminação) baseada no espaço sideral.

1.1.3 Visão do Produto

Uma aplicação mobile que oferece serviços de montagem e personalização de PCs com temas de galáxias e exoplanetas, facilitando a escolha e contratação de builds exclusivas.

1.1.4 Público-Alvo

Usuários principais: Gamers e entusiastas de hardware.

Usuários secundários: Admiradores de astronomia e design.

## 1.2. Escopo do Projeto

1.2.1 Escopo do Produto

Cadastro e login de usuários.

Tela principal com catálogo de PCs já personalizados (ex: Build Andromeda, PC Orion).

Módulo Administrativo (CRUD): Inserir, Alterar, Excluir e Consultar os modelos de customização no catálogo.

Carrinho de compras para os serviços selecionados.

Formulário para simulação de pagamento.

Interface Acessível: Implementação de padrões básicos de acessibilidade (contraste, suporte a leitores de tela e fontes escaláveis) para garantir a inclusão de todos os perfis de entusiastas.

1.2.2 Fora do Escopo

Relatórios avançados.

Integração com gateway de pagamentos.

# 2. Desenvolvimento do Projeto

## 2.1 MVP – Produto Mínimo Viável

2.1.1 Objetivo do MVP

Validar a jornada de contratação de serviços de customização de hardware temático, garantindo que o entusiasta consiga selecionar uma "build" espacial e que o administrador consiga gerenciar esse catálogo de forma centralizada e ágil.

2.1.2 Funcionalidades Essenciais do MVP

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Vitrine Espacial | Exibição dos modelos de PCs personalizados. | Alta |
| Painel de Controle | Interface de CRUD para o administrador gerenciar os serviços (Inserir, Alterar, Excluir, Consultar). | Alta |
| Fluxo de Reserva | Adição ao carrinho e formulário de checkout para fechamento do pedido. | Alta |
| Autenticação e Perfil | Cadastro e login para personalização de hardware e acesso seguro ao sistema. | Alta |
| Acessibilidade Digital | Suporte a leitores de tela e padrões de contraste WCAG em todas as telas. | Média |

## 2.2. Estruturação do Planejamento Ágil

2.2.1. Processo SCRUM

Para o desenvolvimento do AstroMachine, será adotado o framework Scrum adaptado para uma equipe de dois desenvolvedores, com Sprints de periodicidade semanal.

Papéis (Roles): A equipe dividirá as responsabilidades para garantir a agilidade no desenvolvimento:

Guilherme Serafim: Atuará como Product Owner (PO), responsável pela definição de requisitos e prioridades do produto, acumulando também a função de Developer em React Native.

Gustavo Magalhães: Atuará como Scrum Master (SM), focando na gestão do processo ágil e na remoção de impedimentos, acumulando também a função de Developer em React Native.

Artefatos: O projeto será guiado pelo Product Backlog (lista de todas as histórias de usuário) e pelo Sprint Backlog (conjunto de tarefas selecionadas para a semana), gerenciados de forma compartilhada pela dupla.

Cerimônias: Serão realizadas reuniões de Sprint Planning no início de cada ciclo para definição de metas, e sessões de Sprint Review/Retrospective ao final de cada semana para validação do código produzido e melhoria contínua dos processos da equipe.

2.2.2. Estimativa de Esforço (Planning Poker)

A complexidade técnica de cada funcionalidade foi estimada individualmente através da técnica de Planning Poker, utilizando a sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) para atribuir pontos de esforço.

| ID | Funcionalidade / História | Prioridade | Esforço (Pontos) |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Cadastro e login de usuários | Alta | 3 |
| US02 | Catálogo de PCs personalizados (Vitrine) | Alta | 5 |
| US03 | Módulo Administrativo (CRUD completo) | Alta | 8 |
| US04 | Carrinho de Compras e Pagamento | Média | 5 |
| US05 | Acessibilidade e Inclusão | Média | 3 |

## 2.3 Pesquisa de Mercado e Design de Interface (Wireframing)

2.3.1 Pesquisa Exploratória de Mercado

Concorrentes Diretos: Empresas como Pichau e Terabyte Shop (Brasil), que focam em performance gamer genérica, e boutiques como Origin PC (Global), focadas em estética premium, mas sem nicho na New Space Economy.

Diferencial AstroMachine: Especialização estética e técnica em hardware com temática espacial (nebulosas e exoplanetas). Este MVP foca exclusivamente na venda e personalização de builds, validando a marca como uma base sólida ("alicerce") para a futura expansão de serviços técnicos especializados no setor aeroespacial.

2.3.2 Wireframes

Os wireframes a seguir representam as seis telas do MVP, conforme projetado na Fase 1 do projeto. Cada tela foi desenhada priorizando a clareza do fluxo do usuário e a consistência visual com a temática espacial.

| Tela | Objetivo |
| --- | --- |
| Login | Autenticar usuários já cadastrados no sistema. |
| Cadastro | Registrar novos usuários na plataforma. |
| Vitrine (Tela Principal) | Exibir o catálogo de serviços de hardware personalizado. |
| Carrinho de Compra | Revisão dos serviços selecionados antes da finalização. |
| Checkout | Cumprir o requisito de formulário para simulação de pagamento. |
| Dashboard Admin | Interface de CRUD para o administrador manter o catálogo atualizado. |

Wireframes – Telas de Login, Cadastro e Vitrine

Wireframes – Telas de Carrinho, Checkout e Dashboard Admin

## 2.4 História do Usuário

| ID | História do Usuário | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| US01 | Como cliente, quero me cadastrar e realizar login, para salvar minhas preferências de customização. | Alta |
| US02 | Como cliente, quero visualizar o catálogo de PCs personalizados, para escolher uma build baseada no tema espacial. | Alta |
| US03 | Como administrador, quero inserir, alterar e excluir produtos do catálogo (CRUD), para manter a vitrine de hardware atualizada. | Alta |
| US04 | Como cliente, quero adicionar itens ao carrinho e preencher o formulário de pagamento, para finalizar a contratação do serviço de montagem. | Média |
| US05 | Como usuário com baixa visão, quero poder ajustar o contraste e o tamanho das fontes no app, para navegar pelo catálogo com autonomia. | Média |

## 2.5 Definição de Pronto

Funcionalidade totalmente implementada em React Native conforme o protótipo.

Código versionado com sucesso no repositório GitHub do grupo.

Interface mobile operando sem erros fatais ou travamentos aparentes.

Código devidamente comentado para facilitar a manutenção futura.

História validada e aprovada pelo professor orientador da disciplina.

Interface acessível validada pelas APIs de acessibilidade do React Native.

## 2.6 Roadmap do Projeto

2.6.1 Planejamento por Sprints

| Sprint | Objetivo | Principais Entregas |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Planejamento Inicial | Documento de Visão, Backlog Priorizado e Wireframes. |
| Sprint 2 | Estrutura e Gestão | Telas de Login e o Módulo Administrativo (CRUD de produtos). |
| Sprint 3 | Fluxo do Cliente | Tela Principal (Catálogo), Carrinho e Fluxo de Pagamento. |
| Sprint 4 | Finalização | Refinamento de UI/UX, gravação do vídeo demo e entrega final. |

## 2.7 Stakeholders

Público-alvo: Startups da nova economia espacial e entusiastas de hardware especializado.

Público com necessidades específicas: Usuários que dependem de tecnologias assistivas e interfaces acessíveis.

Orientador: Wilson da Silva Lourenço.

Desenvolvedores Responsáveis: Guilherme da Silva Serafim e Gustavo Magalhães Prada de Castro.

## 2.8 Configuração do Ambiente e Interface Inicial

Esta seção documenta a configuração do ambiente de desenvolvimento e a criação do projeto base em React Native com Expo, garantindo que o aplicativo compile e inicie corretamente em emuladores Android e iOS.

2.8.1 Ferramentas e Versões Utilizadas

| Ferramenta | Versão / Configuração |
| --- | --- |
| VS Code | 1.99.x com extensões: React Native Tools, ESLint, Prettier |
| Node.js | 22.x LTS |
| Expo CLI / SDK | SDK 54 (npx create-expo-app) |
| React Native | 0.81.5 |
| TypeScript | 5.9.x |
| Zustand (State) | 5.x |
| Android Studio / Emulador | Android 14 (API 34) |
| Git / GitHub | Repositório privado do grupo |

2.8.2 Criação do Projeto Base

O projeto foi criado utilizando o Expo CLI com template TypeScript. A estrutura de pastas adotada separa as telas (screens), serviços de comunicação com a API (services), gerenciamento de estado (store), tipagem (types) e configuração de navegação (navigation), conforme demonstrado a seguir:

AstroMachine/

├── mobile/

│   ├── App.tsx

│   ├── src/

│   │   ├── screens/       # Login, Cadastro, Vitrine, Carrinho, Checkout, AdminDashboard, AdminForm

│   │   ├── services/      # api.ts (Axios + Node backend)

│   │   ├── store/         # authStore.ts, cartStore.ts (Zustand)

│   │   ├── types/         # index.ts (interfaces do domínio)

│   │   ├── theme/         # index.ts (cores, espaçamentos, fontes)

│   │   ├── utils/         # validation.ts, format.ts, dialog.ts

│   │   ├── db/            # database.native.ts, database.web.ts (SQLite)

│   │   └── navigation/    # AppNavigator.tsx

│   └── package.json

├── server/

│   ├── src/

│   │   ├── index.ts           # Entry point Express

│   │   ├── routes/            # auth, products, services, appointments, checkout

│   │   ├── middlewares/       # auth.ts (JWT)

│   │   ├── models/            # types.ts

│   │   └── services/          # database.ts (in-memory DB)

│   └── package.json

└── README.md

2.8.3 Telas Implementadas na Sprint 2

As seguintes telas foram implementadas, compiladas e validadas sem erros fatais nesta sprint:

| Tela | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Login | Campos de e-mail e senha + botão de acesso | Concluída |
| Cadastro | Formulário com nome, e-mail e senha | Concluída |
| Admin Dashboard | Listagem com opções de Inserir, Editar e Excluir produto | Concluída |
| Admin Form | Formulário de criação/edição de produto com validação | Concluída |
| Vitrine (Catálogo) | Grid de cards com builds espaciais e botão "Adicionar ao Carrinho" | Concluída |
| Detalhe do Produto | Tela com especificações técnicas completas e ação de compra | Concluída |
| Carrinho de Compras | Lista de itens selecionados com quantidade e valor total | Concluída |
| Checkout | Formulário de simulação de pagamento (dados fictícios) | Concluída |
| Acessibilidade | Tela de configuração de contraste e tamanho de fonte | Concluída |

## 2.9 Modelagem e Estrutura do Banco de Dados

Esta seção apresenta o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), a arquitetura do backend em Node.js e a configuração do banco de dados local mobile em SQLite.

2.9.1 Arquitetura de Dados

O projeto adota uma arquitetura de dois níveis de persistência:

Backend (Servidor): API RESTful desenvolvida em Node.js + Express com TypeScript, utilizando banco de dados em memória (in-memory) que centraliza os dados de produtos (catálogo), serviços, agendamentos, usuários e pedidos.

Mobile Local (Cache): O aplicativo utiliza expo-sqlite para armazenar localmente os dados do carrinho de compras e as informações do usuário autenticado via Zustand + AsyncStorage, garantindo funcionamento offline parcial.

2.9.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

O DER a seguir modela as seis entidades principais do sistema e seus relacionamentos:

Diagrama Entidade-Relacionamento – AstroMachine

┌──────────────┐       1:N        ┌──────────────┐       1:N        ┌──────────────┐

│   USUARIOS   │─────────────────▶│    PEDIDOS    │─────────────────▶│ ITENS_PEDIDO │

│──────────────│                  │──────────────│                  │──────────────│

│ id       (PK)│                  │ id       (PK)│                  │ id       (PK)│

│ nome         │                  │ usuario_id(FK)│                 │ pedido_id(FK)│

│ email   (UQ) │                  │ status       │                  │ produto_id(FK)│

│ senha_hash   │                  │ valor_total  │                  │ quantidade   │

│ perfil       │                  │ metodo_pag   │                  │ preco_unit   │

│ created_at   │                  │ created_at   │                  └──────────────┘

└──────┬───────┘                  └──────────────┘                         ▲

│                                                                   │

│ 1:N         ┌──────────────┐                                N:1  │

└────────────▶│ AGENDAMENTOS │         ┌──────────────┐            │

│──────────────│    N:1   │   PRODUTOS   │────────────┘

│ id       (PK)│◀────────│──────────────│

│ usuario_id(FK)│         │ id       (PK)│

│ produto_id(FK)│         │ nome         │

│ servico_ids  │         │ descricao    │

│ data         │         │ preco        │

│ status       │         │ imagem_url   │

│ notas        │         │ categoria    │

│ created_at   │         │ specs        │

└──────────────┘         │ em_estoque   │

▲                  │ created_at   │

│ N:M              └──────────────┘

┌──────────────┐

│   SERVICOS   │

│──────────────│

│ id       (PK)│

│ nome         │

│ descricao    │

│ preco        │

│ horas_est    │

│ categoria    │

│ created_at   │

└──────────────┘

Tabela: usuarios

| Atributo | Tipo | Restrição |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR (UUID) | PK |
| nome | VARCHAR(100) | NOT NULL |
| email | VARCHAR(150) | UNIQUE, NOT NULL |
| senha_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL |
| perfil | ENUM('cliente','admin') | DEFAULT 'cliente' |
| created_at | DATETIME | DEFAULT NOW() |

Tabela: produtos

| Atributo | Tipo | Restrição |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR (UUID) | PK |
| nome | VARCHAR(100) | NOT NULL |
| descricao | TEXT | — |
| preco | DECIMAL(10,2) | NOT NULL |
| imagem_url | VARCHAR(255) | — |
| categoria | VARCHAR(80) | NOT NULL |
| specs | TEXT | — |
| em_estoque | BOOLEAN | DEFAULT TRUE |
| created_at | DATETIME | DEFAULT NOW() |

Tabela: servicos

| Atributo | Tipo | Restrição |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR (UUID) | PK |
| nome | VARCHAR(100) | NOT NULL |
| descricao | TEXT | — |
| preco | DECIMAL(10,2) | NOT NULL |
| horas_estimadas | INTEGER | DEFAULT 1 |
| categoria | VARCHAR(80) | NOT NULL |
| created_at | DATETIME | DEFAULT NOW() |

Tabela: agendamentos

| Atributo | Tipo | Restrição |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR (UUID) | PK |
| usuario_id | VARCHAR (UUID) | FK → usuarios.id |
| produto_id | VARCHAR (UUID) | FK → produtos.id (opcional) |
| servico_ids | JSON (array de UUIDs) | FK → servicos.id |
| data | DATETIME | NOT NULL |
| status | ENUM('pendente','confirmado','concluido','cancelado') | DEFAULT 'pendente' |
| notas | TEXT | — |
| created_at | DATETIME | DEFAULT NOW() |

Tabela: pedidos

| Atributo | Tipo | Restrição |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR (UUID) | PK |
| usuario_id | VARCHAR (UUID) | FK → usuarios.id |
| status | ENUM('pendente','confirmado','entregue') | DEFAULT 'pendente' |
| valor_total | DECIMAL(10,2) | NOT NULL |
| metodo_pagamento | VARCHAR(100) | NOT NULL |
| created_at | DATETIME | DEFAULT NOW() |

Tabela: itens_pedido

| Atributo | Tipo | Restrição |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR (UUID) | PK |
| pedido_id | VARCHAR (UUID) | FK → pedidos.id |
| produto_id | VARCHAR (UUID) | FK → produtos.id |
| nome_produto | VARCHAR(100) | NOT NULL |
| quantidade | INTEGER | NOT NULL |
| preco_unitario | DECIMAL(10,2) | NOT NULL |

Relacionamentos:

Um usuário pode ter vários pedidos (1:N) e vários agendamentos (1:N).

Um pedido é composto por vários itens (1:N). Cada item referencia um produto do catálogo (N:1).

Um agendamento referencia opcionalmente um produto (N:1) e pode incluir múltiplos serviços (N:M via array JSON).

2.9.3 Configuração do Backend Node.js

A API foi estruturada em Node.js com Express e TypeScript, com as seguintes rotas principais:

| Método | Rota | Descrição | Autenticação |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Cadastro de novo usuário com hash bcrypt | Pública |
| POST | /auth/login | Autenticação com retorno de JWT | Pública |
| GET | /products | Listagem pública do catálogo | Pública |
| GET | /products/:id | Detalhes de um produto | Pública |
| POST | /products | Inserção de novo produto | Admin |
| PUT | /products/:id | Atualização de produto existente | Admin |
| DELETE | /products/:id | Exclusão de produto | Admin |
| GET | /services | Listagem de serviços | Pública |
| POST | /services | Inserção de novo serviço | Admin |
| PUT | /services/:id | Atualização de serviço | Admin |
| DELETE | /services/:id | Exclusão de serviço | Admin |
| GET | /appointments | Listagem de agendamentos (filtrado por perfil) | Autenticado |
| POST | /appointments | Criação de agendamento | Autenticado |
| POST | /checkout/simulate | Simulação de pedido com itens do carrinho | Autenticado |

## 2.10 Monitoramento e Sprint Review

Esta seção registra a primeira Sprint Review realizada ao final da Sprint 2, conforme a cerimônia prevista no framework Scrum adotado pelo projeto.

2.10.1 Reunião de Sprint Review – Sprint 2

| Item | Detalhes |
| --- | --- |
| Data da Reunião | 01/04/2026 |
| Participantes | Guilherme Serafim (PO), Gustavo Magalhães (SM/Dev), Prof. Wilson da Silva Lourenço (Orientador) |
| Duração | 45 minutos (online via Google Meet) |
| Objetivo | Apresentar as interfaces desenvolvidas na Sprint 2 e validar o backlog para Sprint 3 |

2.10.2 Interfaces Apresentadas

Foram demonstradas ao orientador as telas de Login, Cadastro e Admin Dashboard, todas funcionando no emulador Android. A navegação entre as telas foi apresentada via navegação customizada implementada com gerenciamento de estado local (useState).

2.10.3 Feedback Recebido e Ajustes no Backlog

| Feedback do Orientador | Ação Definida | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Validação de formulários (e-mail e senha) ausente nas telas de autenticação | Implementar validação com Zod + React Hook Form na Sprint 3 | Alta |
| Ausência de mensagem de feedback ao usuário após ações (ex: produto adicionado ao carrinho) | Adicionar diálogos de confirmação via Alert nativo | Média |
| Botão de logout não visível no Admin Dashboard | Adicionar botão de logout no header do painel | Alta |

2.10.4 Relatório de Status – Sprint 2

| Métrica | Planejado | Realizado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points da Sprint | 14 | 11 | US03 (CRUD) parcialmente concluída |
| Telas Entregues | 3 | 3 | Login, Cadastro e Admin Dashboard |
| Bugs Críticos | 0 | 1 | Crash no Android ao navegar sem token JWT – corrigido |
| Cobertura de Acessibilidade | 50% | 30% | Labels de acessibilidade adicionados na Sprint 3 |

Velocidade da equipe: 11 pontos/sprint. Meta ajustada para Sprint 3: 13 pontos, considerando a conclusão do CRUD e o desenvolvimento do fluxo do cliente (Vitrine, Carrinho e Checkout).

2.10.5 Pauta da Sprint Review – Sprint 2

| # | Item da Pauta | Responsável | Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abertura e objetivos da reunião | Gustavo (SM) | 5 min |
| 2 | Demonstração das telas implementadas (Login, Cadastro, Admin Dashboard) | Guilherme (PO) | 15 min |
| 3 | Apresentação da estrutura do backend Node.js e rotas da API | Guilherme (PO) | 10 min |
| 4 | Feedback do orientador sobre as interfaces e a modelagem | Prof. Wilson | 10 min |
| 5 | Revisão do backlog e definição de prioridades para Sprint 3 | Todos | 5 min |

2.10.6 Ata da Sprint Review – Sprint 2

| Item | Detalhes |
| --- | --- |
| Data | 01/04/2026 |
| Horário | 19h00 – 19h45 |
| Local | Google Meet (remoto) |
| Participantes | Guilherme Serafim, Gustavo Magalhães, Prof. Wilson da Silva Lourenço |
| Registrador | Gustavo Magalhães |

Pontos discutidos:

As telas de Login e Cadastro foram apresentadas com navegação funcional. O orientador aprovou o visual e sugeriu adicionar validação de campos.

O Admin Dashboard foi demonstrado com listagem de produtos e operações de inserção e exclusão. A edição foi apresentada parcialmente implementada.

O orientador destacou a necessidade de feedback visual ao usuário após ações (ex: toast/alert ao adicionar produto ao carrinho).

Foi decidido priorizar a validação de formulários e o botão de logout para a Sprint 3.

Decisões tomadas:

Implementar validação com Zod + React Hook Form em todas as telas de formulário.

Adicionar botão de logout visível no header do Admin Dashboard.

Manter o escopo do MVP sem redução, ajustando apenas a velocidade da sprint.

Próximos passos:

Sprint 3: Concluir CRUD completo, implementar Vitrine, Carrinho e Checkout.

Adicionar labels de acessibilidade em todas as telas.

Preparar demonstração funcional para a próxima Sprint Review.

## 2.11 Análise e Mitigação de Riscos

Esta seção apresenta a identificação sistemática dos riscos do projeto AstroMachine e os respectivos planos de mitigação, com foco nos riscos de alta prioridade.

2.11.1 Identificação de Riscos

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Falha ou instabilidade da API Node.js em ambiente de produção/demonstração | Média | Alto | Alta | Técnico |
| R02 | Incompatibilidade de bibliotecas React Native com versão do Expo SDK | Média | Alto | Alta | Técnico |
| R03 | Atraso nas entregas por sobrecarga acadêmica dos desenvolvedores | Alta | Médio | Alta | Cronograma |
| R04 | Redução da equipe de 3 para 2 integrantes (já ocorrida) | Ocorrido | Alto | Alta | Pessoas |
| R05 | Erros de sincronização de dados entre SQLite local e backend remoto | Baixa | Médio | Média | Técnico |
| R06 | Interface não atender padrões WCAG de acessibilidade | Média | Baixo | Baixa | Qualidade |

2.11.2 Plano de Mitigação para Riscos de Alta Prioridade

R01 – Falha na API Node.js

Plano A: Implementar tratamento de erros (try/catch) em todas as chamadas à API com mensagens de feedback ao usuário. Plano B: Caso a API esteja indisponível durante a demonstração final, utilizar dados mockados (JSON estático) armazenados localmente no aplicativo, simulando o retorno da API sem dependência de rede.

R02 – Incompatibilidade de Bibliotecas

Plano A: Fixar versões de todas as dependências críticas no package.json (sem uso de "^" ou "~") para evitar atualizações automáticas. Plano B: Em caso de conflito irresolvível, substituir a biblioteca problemática por alternativa compatível (ex: substituir react-native-vector-icons por @expo/vector-icons, nativo do Expo).

R03 – Atraso por Sobrecarga Acadêmica

Plano A: Manter quadro Kanban atualizado semanalmente no GitHub Projects, com revisões toda segunda-feira. Plano B: Priorizar as funcionalidades de maior nota (autenticação e CRUD) e adiar funcionalidades de menor prioridade (acessibilidade avançada) caso o cronograma seja comprometido.

R04 – Redução da Equipe (Risco Ocorrido)

Ação Tomada: Com a saída de um integrante, as responsabilidades foram redistribuídas entre Guilherme (PO + Dev) e Gustavo (SM + Dev). O escopo do MVP foi mantido integralmente, porém o ritmo das sprints foi recalibrado de 3 integrantes para 2, reduzindo a velocidade esperada de 21 para 14 pontos/sprint. O roadmap original permanece exequível dentro do prazo semestral.

# 3. Conclusão

Ao término da Fase 2 do projeto AstroMachine, o grupo concluiu a configuração do ambiente de desenvolvimento, a implementação das primeiras telas funcionais em React Native com TypeScript e a modelagem completa do banco de dados, incluindo as seis entidades exigidas (Usuários, Produtos, Serviços, Agendamentos, Pedidos e Itens de Pedido). A primeira Sprint Review confirmou a viabilidade técnica do projeto e gerou ajustes importantes no backlog para as próximas sprints.

A adaptação da equipe, reduzida de três para dois integrantes, foi gerenciada de forma estruturada com redistribuição de papéis e ajuste de velocidade, sem comprometimento do escopo essencial do MVP. O plano de mitigação de riscos documentado oferece alternativas concretas para os principais pontos de falha identificados, garantindo a continuidade do desenvolvimento.

As fases seguintes concentrarão esforços na conclusão do fluxo completo do cliente (Vitrine, Carrinho e Checkout), no refinamento de UI/UX com a estética espacial e na preparação do vídeo demonstrativo para a entrega final.

# 4. Bibliografia

SENAC. Roteiro do Projeto Integrador: Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. São Paulo: Centro Universitário Senac, 2026.

REACT NATIVE. Documentação oficial: Components and APIs. Disponível em: https://reactnative.dev/. Acesso em: 28 fev. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum. Scrum.org, 2020.

EXPO. Documentação oficial: expo-sqlite. Disponível em: https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/sqlite/. Acesso em: 01 abr. 2026.

EXPRESS. Documentação oficial: Express.js. Disponível em: https://expressjs.com/. Acesso em: 01 abr. 2026.

ZUSTAND. Documentação oficial: Zustand State Management. Disponível em: https://zustand-demo.pmnd.rs/. Acesso em: 01 abr. 2026.

ZOD. Documentação oficial: TypeScript-first schema validation. Disponível em: https://zod.dev/. Acesso em: 01 abr. 2026.