# Plano de Mitigação de Riscos – Sistema de E-commerce

Documento contendo: 1) Exemplo preenchido 2) Template para uso futuro

# Parte 1 – Exemplo Preenchido

## 1. Visão Geral

Este plano define ações de mitigação e contingência para os principais riscos de um sistema de e-commerce, visando reduzir impactos em disponibilidade, performance, segurança, pagamentos, fraude, logística e conformidade.

| Sistema | E-commerce Loja Nova Era |
| --- | --- |
| Patrocinador | Diretoria Executiva |
| Responsável | Gerente de Tecnologia |
| Data | 15/03/2026 |
| Versão | 1.0 |

## 2. Critérios de Severidade (RAG)

🟢 Verde – risco controlado, sem impacto relevante.

🟡 Amarelo – atenção necessária, plano de ação em andamento.

🔴 Vermelho – impacto crítico, ação imediata necessária.

## 3. Principais Riscos e Planos de Mitigação

| Risco | Prob. | Impacto | RAG | Mitigação | Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilidade do site em picos de acesso | Alta | Alto | 🟡 | Auto-scaling, CDN, testes de carga trimestrais. | Modo degradado e página de contingência. |
| Falha no gateway de pagamento | Média | Alto | 🟡 | Multi-PSP e monitoramento de autorização. | Redirecionar para PIX/Boleto e PSP secundário. |
| Fraude em pagamentos | Média | Alto | 🟢 | Antifraude com score dinâmico e 3DS. | Bloqueio de BIN/CEP e revisão manual. |
| Ataques de segurança (DDoS, XSS) | Baixa | Crítico | 🟢 | WAF, rate limit, SAST/DAST. | Ativação de plano de resposta a incidentes. |
| Atraso logístico/transportadora | Média | Médio | 🟡 | Múltiplas transportadoras e SLA por região. | Troca automática de operador e comunicação ao cliente. |

## 4. Papéis e Responsabilidades (RACI)

• Tecnologia: responsável pela mitigação técnica e monitoramento.

• Operações: responsável por logística e atendimento ao cliente.

• Financeiro/Risco: responsável por pagamentos e fraude.

• Jurídico/Compliance: responsável por LGPD e conformidade.

## 5. Monitoramento e KPIs

• Uptime da plataforma (%)

• p95 de latência do checkout

• Taxa de erro de pagamento (%)

• Chargeback (%)

• OTIF – entregas no prazo (%)

# Parte 2 – Template de Plano de Mitigação

## 1. Identificação

| Sistema / Projeto |  |
| --- | --- |
| Patrocinador |  |
| Responsável |  |
| Data |  |
| Versão |  |

## 2. Critérios de Severidade (RAG)

🟢 Verde –

🟡 Amarelo –

🔴 Vermelho –

## 3. Matriz de Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | RAG | Mitigação | Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Planos de Ação / Playbooks

Cenário:

Gatilhos:

Ações imediatas (0–15 min):

Ações corretivas (15–60 min):

Comunicação:

Responsável:

## 5. KPIs de Monitoramento

KPI | Definição | Meta | Frequência | Responsável

## 6. Aprovação e Controle de Versão

Versão | Data | Descrição da Mudança | Aprovador