# CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

# PROJETO INTEGRADOR - DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: ASTROMACHINE

Guilherme da Silva Serafim: 1143043623 Gustavo Magalhães Prada de Castro: 1142536492 Luiz Felipe Lima Silva: 1142811596

São Paulo – 2026

# Sumário

PROJETO INTEGRADOR - DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: ASTROMACHINE	1

- Introdução	3

  - Visão do Produto (Product Vision)	3

  - Escopo do Projeto	3

- Desenvolvimento do projeto	4

  - MVP – Produto Mínimo Viável	4

  - Estruturação do Planejamento Ágil	4

  - Pesquisa de Mercado e Design de Interface (Wireframing)	5

  - História do Usuário	7

  - Definição de Pronto	7

  - Roadmap do Projeto	7

  - Stakeholders	8

- Conclusão	8

- Bibliografia	8

## Introdução

  - Visão do Produto (Product Vision)

    - Nome do Projeto AstroMachine

    - Problema a Ser Resolvido

Entusiastas de hardware e astronomia não encontram no mercado opções de computadores que unam performance técnica a uma estética personalizada (pintura, gravura e iluminação) baseada no espaço sideral.

    - Visão do Produto

Uma aplicação mobile que oferece serviços de montagem e personalização de PCs com temas de galáxias e exoplanetas, facilitando a escolha e contratação de builds exclusivas.

    - Público-Alvo

      - Usuários principais: Gamers e entusiastas de hardware.

      - Usuários secundários: Admiradores de astronomia e design.

  - Escopo do Projeto

    - Escopo do Produto

      - Cadastro e login de usuários.

      - Tela principal com catálogo de PCs já personalizados (ex: Build Andromeda, PC Orion).

      - Módulo Administrativo (CRUD): Inserir, Alterar, Excluir e Consultar os modelos de customização no catálogo.

      - Carrinho de compras para os serviços selecionados.

      - Formulário para simulação de pagamento

      - Interface Acessível: Implementação de padrões básicos de acessibilidade (contraste, suporte a leitores de tela e fontes escaláveis) para garantir a inclusão de todos os perfis de entusiastas.

    - Fora do Escopo

      - Relatórios avançados.

      - Integração com gateway de pagamentos.

## Desenvolvimento do projeto

  - MVP – Produto Mínimo Viável

    - Objetivo do MVP

Validar a jornada de contratação de serviços de customização de hardware temático, garantindo que o entusiasta consiga selecionar uma "build" espacial e que o administrador consiga gerenciar esse catálogo de forma centralizada e ágil.

    - Funcionalidades Essenciais do MVP

Funcionalidade	Descrição	Prioridade

Vitrine Espacial Painel de Controle

Fluxo de Reserva

Autenticação e Perfil Acessibilidade

Digital

Exibição dos modelos de PCs personalizados Interface de CRUD para o administrador gerenciar os serviços (Inserir, Alterar, Excluir, Consultar).

Adição ao carrinho e formulário de checkout para fechamento do pedido.

Cadastro e login para personalização de hardware e acesso seguro ao sistema.

Suporte a leitores de tela e padrões de contraste WCAG em todas as telas.

Alta Alta

Alta

Alta

Média

  - Estruturação do Planejamento Ágil

    - Processo SCRUM:

Para o desenvolvimento do AstroMachine, será adotado o framework Scrum adaptado para uma equipe de dois desenvolvedores, com Sprints de periodicidade semanal.

Papéis (Roles): A equipe dividirá as responsabilidades para garantir a agilidade no desenvolvimento:

      - Guilherme Serafim: Atuará como Product Owner (PO), responsável pela definição de requisitos e prioridades do produto, acumulando também a função de Developer em React Native.

      - Gustavo Magalhães: Atuará como Scrum Master (SM), focando na gestão do processo ágil e na remoção de impedimentos, acumulando também a função de Developer em React Native.

      - Luiz Felipe: Atuará como Developer em React Native.

Artefatos: O projeto será guiado pelo Product Backlog (lista de todas as histórias de usuário) e pelo Sprint Backlog (conjunto de tarefas selecionadas para a semana), gerenciados de forma compartilhada pela dupla.

Cerimônias: Serão realizadas reuniões de Sprint Planning no início de cada ciclo para definição de metas, e sessões de Sprint Review/Retrospective ao final de cada semana para validação do código produzido e melhoria contínua dos processos da equipe.

    - Estimativa de Esforço (Planning Poker):

A complexidade técnica de cada funcionalidade foi estimada individualmente através da técnica de Planning Poker, utilizando a sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) para atribuir pontos de esforço.

| ID | Funcionalidade / História | Prioridade | Esforço (Pontos) |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Cadastro e login de usuários | Alta | 3 |
| US02 | Catálogo de PCs personalizados (Vitrine) | Alta | 5 |
| US03 | Módulo Administrativo (CRUD completo) | Alta | 8 |
| US04 | Carrinho de Compras e Pagamento | Média | 5 |
| US05 | Acessibilidade e Inclusão. | Média | 3 |

  - Pesquisa de Mercado e Design de Interface (Wireframing)

    - Pesquisa Exploratória de Mercado

Concorrentes Diretos: Empresas como Pichau e Terabyte Shop (Brasil), que focam em performance gamer genérica, e boutiques como Origin PC (Global), focadas em estética premium, mas sem nicho na N ew Space Economy.

Diferencial AstroMachine: Especialização estética e técnica em hardware com temática espacial (nebulosas e exoplanetas). Este MVP foca exclusivamente na venda e personalização de builds, validando a marca como uma base sólida ("alicerce") para a futura expansão de serviços técnicos especializados no setor aeroespacial.

    - Wireframes

  - História do Usuário

ID	História do Usuário	Prioridade

US01	Como cliente, quero me cadastrar e realizar login, para salvar minhas preferências de customização.

Alta

US02

US03

US04

US05

Como cliente, quero visualizar o catálogo de PCs personalizados, para escolher uma build baseada no tema espacial.

Como administrador, quero inserir, alterar e excluir produtos do catálogo (CRUD), para manter a vitrine de hardware atualizada.

Como cliente, quero adicionar itens ao carrinho e preencher o formulário de pagamento, para finalizar a contratação do serviço de montagem Como usuário com baixa visão, quero poder ajustar o contraste e o

tamanho das fontes no app, para navegar pelo catálogo com autonomia.

Alta

Alta

Média

Média

  - Definição de Pronto

- Funcionalidade totalmente implementada em React Native conforme o protótipo.

- Código versionado com sucesso no repositório GitHub do grupo.

- Interface mobile operando sem erros fatais ou travamentos aparentes.

- Código devidamente comentado para facilitar a manutenção futura.

- História validada e aprovada pelo professor orientador da disciplina.

- Interface acessível validada pelas APIs de acessibilidade do React Native.

  - Roadmap do Projeto

    - Planejamento por Sprints Considere sprints de 1 ou 2 semanas.

Sprint	Objetivo	Principais Entregas

Sprint 1

Planejamento Inicial

Documento de Visão, Backlog Priorizado e Wireframes.

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Estrutura e Gestão	Telas de Login e o Módulo Administrativo (CRUD de produtos).

Fluxo do Cliente	Tela Principal (Catálogo), Carrinho e Fluxo de Pagamento.

Finalização	Refinamento de UI/UX, gravação do vídeo demo e entrega final.

  - Stakeholders

- Público-alvo: Startups da nova economia espacial e entusiastas de hardware especializado.

- Público com necessidades específicas: Usuários que dependem de tecnologias assistivas e interfaces acessíveis.

- Orientador: Wilson da Silva Lourenço;

- Desenvolvedores Responsável: Guilherme da Silva Serafim, Gustavo Magalhães Prada de Castro e Luiz Felipe Lima Silva;

## Conclusão

Nesta etapa inicial do projeto AstroMachine, concluímos o planejamento estratégico e a definição de escopo necessários para o desenvolvimento em React Native. A estruturação do backlog e a estimativa de esforço via Scrum permitiram alinhar as expectativas de entrega com os requisitos obrigatórios do Roteiro Integrador.

As definições estabelecidas nesta fase servem como guia para o início da implementação técnica, garantindo que as funcionalidades de catálogo, CRUD e fluxo de pagamento sejam desenvolvidas de forma organizada e dentro do cronograma previsto para o semestre.

## Bibliografia

- SENAC. Roteiro do Projeto Integrador: Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. São Paulo: Centro Universitário Senac, 2026.

- REACT NATIVE. Documentação oficial: Components and APIs. Disponível em: https://reactnative.dev/. Acesso em: 28 fev. 2026.

- SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum. Scrum.org, 2020.